# Product Requirements Document (PRD)

## Document Info

| Field | Value |
| --- | --- |
| Project Name | JagoFinance |
| Version | v1.0 |
| Status | Draft |
| Author | Tim Product |
| Team | JagoAI Engineering |
| Created | 2026-07-16 |
| Last Updated | 2026-07-16 |
| Target Launch | Q3 2026 |

---

## 1. Overview

### 1.1 Problem Statement

Perusahaan saat ini kesulitan dalam mengelola dan melacak arus kas (cash flow) internal, proses reimbursement karyawan, pembayaran gaji (payroll), serta pendapatan dari berbagai layanan API/SaaS secara terpusat. Proses manual menggunakan spreadsheet rentan terhadap kesalahan input, tidak real-time, dan memakan waktu lama untuk rekonsiliasi data, sehingga tim finance tidak memiliki visibilitas data yang baik untuk mengambil keputusan.

Core Pain Points:

Proses pengajuan dan persetujuan reimbursement karyawan masih manual dan sulit dilacak.

Kurangnya dashboard terpusat untuk memantau saldo perusahaan secara real-time.

Eksekusi payroll massal memakan waktu dan berisiko salah transfer.

Pemantauan tagihan langganan (subscriptions) dan pendapatan dari integrasi aplikasi pihak ketiga (Connected Apps) belum terintegrasi.

### 1.2 Proposed Solution

JagoFinance adalah platform manajemen keuangan internal terintegrasi yang terdiri dari Web Dashboard untuk tim Finance/Admin dan Mobile App untuk kemudahan karyawan (Staff) dalam mengajukan reimburse. Sistem ini ditenagai oleh Supabase untuk memastikan sinkronisasi data secara real-time.

### 1.3 Value Proposition

| Untuk | Yang | Kami menawarkan | Tidak seperti | Karena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tim Finance & Staff | Memiliki problem proses keuangan manual | JagoFinance | Spreadsheet atau tools terpisah | Integrasi real-time antara pengajuan, approval, payroll, dan analitik arus kas |

### 1.4 Competitive Landscape

| Kompetitor | Kelebihan Mereka | Kelemahan Mereka | Differensiasi Kita |
| --- | --- | --- | --- |
| ERP Enterprise (e.g., SAP) | Sangat komprehensif | Terlalu kompleks, mahal, dan setup lama | Ringan, fokus pada workflow internal JagoAI, UI/UX modern |
| Manual / Excel | Gratis, familiar | Error-prone, tidak real-time, tidak bisa kolaborasi | Real-time Supabase, otentikasi aman, role-based access |

Positioning Statement:

"JagoFinance adalah platform manajemen keuangan internal untuk tim JagoAI yang ingin efisiensi dan transparansi arus kas, tidak seperti pencatatan Excel yang rawan error, kami menawarkan sistem real-time terintegrasi dengan akses mobile dan web."

### 1.5 Monetization Model

Model Bisnis: N/A (Internal Tool)

JagoFinance dikembangkan murni untuk operasional internal perusahaan, sehingga tidak ada skema monetisasi berbayar untuk pengguna.

### 1.6 Assumptions

| ID | Asumsi | Dampak jika Salah | Verifikasi By |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Karyawan akan lebih sering mengajukan reimburse via Mobile App | UI mobile tidak diutamakan | User Research |
| A-02 | Supabase selalu aktif dan menyediakan real-time sync tanpa delay | UX akan terasa lambat | Tech Lead |
| A-03 | Tim finance membutuhkan akses melalui Web Dashboard Desktop | Kesulitan approval jika via mobile | Diskusi Finance |

---

## 2. Goals & Success Metrics

### 2.1 Goals (In Scope)

[x] Menyediakan sistem otentikasi role-based (Staff vs Finance/Admin).

[x] Membangun Web Dashboard untuk overview saldo, transaksi, karyawan, dan cabang.

[x] Menyediakan fitur persetujuan dan penolakan reimbursement.

[x] Fitur payroll massal berdasarkan divisi.

[x] Menyediakan integrasi monitoring Connected Apps dan Subscriptions.

### 2.2 Non-Goals (Out of Scope)

Integrasi ke sistem perbankan nasional secara langsung (Direct Bank Transfer API) ditunda ke fase berikutnya; saat ini status transfer masih manual namun dicatat sistem.

Tidak mencakup sistem rekrutmen karyawan.

### 2.3 MVP Boundary

Yang MASUK MVP (harus selesai sebelum launch):

| Feature | Alasan Masuk MVP |
| --- | --- |
| Authentication | Gate utama, memisahkan hak akses Staff dan Admin |
| Real-time Dashboard | Core value untuk visibilitas saldo (Cash Balance) |
| Reimbursement Flow | Core feature interaksi staff dan finance |
| Payroll Generator | Menghemat waktu tim finance bulanan |

Yang TIDAK masuk MVP:

| Feature | Alasan Ditunda | Target Fase |
| --- | --- | --- |
| Bank API Auto-Transfer | Kompleksitas regulasi & keamanan | Phase 2 |

### 2.4 Product Metrics (Business KPI)

| Metrik | Baseline | Target (30 hari) | Target (90 hari) | Cara Ukur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily Active Users (DAU) | - | 100% Finance Team | 100% Finance Team | Supabase Analytics |
| SLA Approval Reimburse | > 3 hari | < 24 jam | < 12 jam | Log transaksi |

### 2.5 Technical Metrics (Engineering KPI)

| Metrik | Target | Cara Ukur |
| --- | --- | --- |
| API Response Time (p50) | < 200ms | Supabase Logs |
| Real-time Sync Delay | < 1 detik | Testing |

---

## 3. User & Stakeholder

### 3.1 Target Users

Persona 1: Admin / Finance Team

Nama: Budi (Finance Manager)

Tech Savvy: Medium

Goals: Memantau saldo kas, menyetujui reimbursement, memproses payroll, memonitor langganan.

Frustrations: Laporan yang tersebar, menghitung manual.

Device: Web / Desktop

Persona 2: Staff / Employee

Nama: Andi (Developer)

Tech Savvy: High

Goals: Mengajukan reimburse dengan cepat, melihat riwayat pengajuan.

Frustrations: Proses reimburse lama, tidak tahu status pengajuan.

Device: Mobile App

### 3.2 Stakeholders

| Role | Nama/Tim | Kepentingan |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | PO Internal | Decision maker fitur |
| Tech Lead | Tim Engineering | Keputusan stack (Supabase, React) |
| Developer | Tim Frontend/Backend | Implementasi web & mobile |

### 3.3 RACI Matrix

*(Standar RACI diterapkan dengan Tim Engineering sebagai Developer dan Tech Lead sebagai Accountable pada arsitektur)*

---

## 4. Features & Requirements

### 4.1 Feature Priority (MoSCoW)

| Priority | Label | Arti |
| --- | --- | --- |
| P0 | Must Have | Wajib ada — tanpa ini MVP tidak bisa dirilis |
| P1 | Should Have | Penting, tapi bisa dirilis tanpa ini di fase pertama |

### 4.2 Feature List

| ID | Feature | Priority | Tier | Status | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Login / Auth | P0 | Free | Todo | Email + Password, Supabase Auth |
| F-02 | Web Dashboard | P0 | Free | Todo | Tampilan Cash Balance real-time |
| F-03 | Reimbursement | P0 | Free | Todo | Mobile to Web approval flow |
| F-04 | Payroll Massal | P1 | Free | Todo | Generate berdasar Divisi |
| F-05 | App Integrations | P1 | Free | Todo | Monitor webhook & revenue |

### 4.3 Functional Requirements

F-01: Authentication

Deskripsi: Membedakan hak akses masuk antara Staff dan Finance.

Requirements:

[x] Login menggunakan email & password (Supabase).

[x] Redirect otomatis sesuai role (Staff -> Mobile View, Finance -> Web Dashboard).

Acceptance Criteria:

```gherkin

Scenario: Login sebagai Finance

GIVEN user memiliki role 'admin' atau 'super_admin'

WHEN user login dengan kredensial valid

THEN user diarahkan ke Web Dashboard

AND bisa melihat Cash Balance

```

---

## 5. User Stories

Epic 1: Finance Management

| ID | User Story | Priority | Story Points |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | As a finance admin, I want to see real-time cash balance so that I know the company's financial health. | P0 | 3 |
| US-02 | As a finance admin, I want to approve/reject reimbursements so that cash is properly disbursed. | P0 | 5 |
| US-03 | As a finance admin, I want to run mass payroll by division so that salary disbursement is efficient. | P1 | 5 |

Epic 2: Staff Mobile App

| ID | User Story | Priority | Story Points |
| --- | --- | --- | --- |
| US-04 | As a staff, I want to submit a reimbursement from my mobile view so that I can get my money back. | P0 | 3 |

---

## 6. Technical Architecture

### 6.1 Tech Stack

| Layer | Technology | Version | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend / UI | React + TypeScript + Vite | 18.x | Kombinasi Web & Mobile Simulator |
| Styling | Tailwind CSS | 3.x | Utility-first CSS |
| Icons | Lucide React |  | UI Icons |
| Backend / Auth | Supabase | Latest | Auth, Postgres DB, Real-time |
| Deployment | Vercel (Recommended) |  | Env: staging, production |

### 6.2 System Architecture

```text

[ React Frontend ] (Web Dashboard & Mobile View)

(Supabase JS Client)

[ Supabase Backend ]

Auth (GoTrue)

Database (PostgreSQL)

Realtime (WebSockets)

```

### 6.3 Database Schema (PostgreSQL via Supabase)

Tabel Utama:

1. `profiles`

id (UUID, PK) -> references auth.users

role (VARCHAR) -> 'staff', 'admin', 'super_admin'

company_id (VARCHAR)

2. `finance_settings`

id (INT, PK)

current_balance (DECIMAL)

3. `transactions`

id (UUID, PK)

type (VARCHAR) -> 'reimburse', 'income', 'expense_manual'

status (VARCHAR) -> 'pending', 'approved', 'rejected'

amount (DECIMAL)

merchant, category, notes, receipt_url (VARCHAR)

employee_id (UUID) -> references employees(id)

created_at (TIMESTAMP)

4. `employees`

id (UUID, PK)

name, email, role, division (VARCHAR)

salary (DECIMAL)

bank_account, bank_name (VARCHAR)

5. `connected_apps`

id (VARCHAR, PK)

status (VARCHAR) -> 'active', 'inactive'

webhook_url, api_key (VARCHAR)

monthly_revenue (DECIMAL)

6. `subscriptions`

id (VARCHAR, PK)

name, cycle, category, status (VARCHAR)

cost (DECIMAL)

next_billing (DATE)

7. `branches`

id (VARCHAR, PK)

name, location, manager_name, status (VARCHAR)

### 6.4 API Contract

*(Di-handle langsung via Supabase SDK (REST/GraphQL over HTTP) dengan Row Level Security (RLS))*

### 6.5 Project Structure

```

src/

├── components/          # Reusable UI components & Screens

│   ├── web-screens/     # Khusus Desktop Admin

│   ├── mobile-screens/  # Khusus Mobile Staff

│   ├── LandingPage.tsx

│   ├── LoginPage.tsx

│   ├── WebDashboard.tsx

│   └── MobileAppSimulator.tsx

├── lib/

│   └── supabase.ts      # Client initialization

├── utils/

│   └── mockData.ts      # Initial offline fallback data

├── App.tsx              # Main Entry & Routing state

├── types.ts             # TypeScript Interfaces

└── index.css            # Tailwind Imports

```

---

## 7. Coding Standards

Clean Architecture: Memisahkan UI dan koneksi Supabase.

Single Responsibility: Komponen dipecah berdasarkan fungsionalitas (misal: OverviewScreen, IntegrationsScreen).

TypeScript: Gunakan interface dari `types.ts` secara strict.

Supabase Real-time: Pastikan subscribe dan unsubscribe pada `useEffect` dilakukan dengan benar untuk mencegah memory leak.

---

## 8. Testing Strategy

Unit Tests: Memastikan utilitas kalkulasi saldo berfungsi baik.

Integration Tests: Tes konektivitas Supabase Auth dan manipulasi DB.

UI Tests: Pastikan layout responsif dan Mobile Simulator berjalan sempurna di desktop.

---

## 9. Logging, Monitoring & Error Handling

Error pada Supabase queries harus di-catch dan ditampilkan ke user via UI Toast/Alert.

Tidak mengekspos detail error database ke end-user.

---

## 10. Data Privacy & Compliance

Sensitif Data: Gaji karyawan (salary) dan saldo bank (current_balance).

Akses RLS: Pastikan hanya role `admin` / `super_admin` yang dapat mengakses data gaji dan transaksi keseluruhan. Staff hanya melihat transaksi miliknya.

---

## 11. UI/UX Requirements

Theme: Clean, modern, dominan putih/abu dengan aksen warna (Tailwind default blues/greens).

Mobile Simulator: Harus dipusatkan di layar (seperti mockup iPhone) untuk memberikan konteks aplikasi mobile kepada tester/pengguna desktop.

---

## 12. Sprint Planning & Timeline

| Phase | Deliverable | Durasi | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Setup project, Vite, Tailwind, Supabase Config | 1 Minggu | Q3 |
| Phase 1 | UI Mockup & Offline Data | 1 Minggu | Q3 |
| Phase 2 | Real-time Supabase Integration & Auth | 2 Minggu | Q3 |
| Phase 3 | Testing & Launch | 1 Minggu | Q3 |

---

## 13. Dependencies

Akun Supabase (Project ID & Anon Key).

Node.js environment untuk Vite.

---

## 14. Risks & Mitigations

| Risk | Likelihood | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Keterlambatan koneksi Supabase | Medium | Medium | Sediakan offline fallback (`mockData.ts`) |
| RLS Misconfiguration | Low | High | Review policy sebelum production |

---

## 15. Definition of Done (DoD)

Komponen web dan mobile merender tanpa error.

Proses Approve/Reject reimburse berhasil memperbarui saldo dan status di Supabase.

Payroll massal mengurangi saldo total dengan benar.

Deployment ke Vercel sukses.

---

## 16. Open Questions

| ID | Pertanyaan | Owner | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | Apakah perlu tambahan fitur export laporan ke PDF/Excel? | PO | Open |
| Q-02 | Bagaimana penanganan jika koneksi internet terputus (Offline mode)? | Tech Lead | Open |

---

## 17. Changelog

| Versi | Tanggal | Perubahan | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-07-16 | Initial Draft PRD berdasarkan struktur kode & PDF | Antigravity |